BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ MICROSOFT PAINT

1. Giới thiệu

Báo cáo này tổng kết quá trình kiểm thử phần mềm Microsoft Paint phiên bản đi kèm với Windows 11. Mục đích của quá trình kiểm thử là xác minh rằng các tính năng cơ bản của phần mềm hoạt động chính xác theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Mục kiểm thử

Sản phẩm: Microsoft Paint

Phiên bản: Version 11.2210.0.0 (Windows 11)

Phạm vi kiểm thử: Các chức năng vẽ, lưu file, chỉnh sửa, và công cụ hỗ trợ cơ bản

Tài liệu tham khảo

Kế hoạch kiểm thử Microsoft Paint

20 Trường hợp kiểm thử Microsoft Paint

Báo cáo lỗi chi tiết (5 lỗi)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft Paint của Microsoft

Thời gian thực hiện

Ngày bắt đầu: 16/12/2024

Ngày kết thúc: 30/12/2024

Tổng thời gian: 2 tuần (theo kế hoạch)

Nhân sự tham gia

Trưởng nhóm kiểm thử: 1 người

Kỹ sư QA: 1 người

2. Tóm tắt Kiểm Thử

a. Thông tin Trường hợp Kiểm Thử

| Chỉ số | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Số trường hợp kiểm thử dự kiến | 20 | 100% |
| Số trường hợp kiểm thử đã triển khai | 20 | 100% |
| Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện | 20 | 100% |
| Số trường hợp kiểm thử thành công (Pass) | 15 | 75% |
| Số trường hợp kiểm thử thất bại (Fail) | 5 | 25% |
| Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý | 0 | 0% |
| Số trường hợp kiểm thử bị chặn | 0 | 0% |

Chi tiết các test case thành công:

TC01: Kiểm tra chức năng vẽ bằng Bút chì - PASS

TC02: Kiểm tra thay đổi kích thước công cụ vẽ - PASS

TC03: Kiểm tra thay đổi màu sắc - PASS

TC04: Kiểm tra chức năng Save - PASS

TC05: Kiểm tra Save As với định dạng khác - PASS

TC06: Kiểm tra thông báo xác nhận khi tên file trùng - PASS

TC07: Kiểm tra chức năng Undo (1 bước) - PASS

TC08: Kiểm tra Undo nhiều bước liên tiếp - FAIL (BUG-001)

TC09: Kiểm tra chức năng Redo - PASS

TC10: Kiểm tra công cụ Eraser - PASS

TC11: Kiểm tra chức năng Zoom In - FAIL (BUG-003)

TC12: Kiểm tra chức năng Zoom Out - PASS

TC13: Kiểm tra vẽ hình chữ nhật - PASS

TC14: Kiểm tra vẽ hình tròn - PASS

TC15: Kiểm tra chức năng Select và Cut - PASS

TC16: Kiểm tra chức năng Paste - PASS

TC17: Kiểm tra thông báo khi đóng mà chưa lưu - PASS

TC18: Kiểm tra chức năng Resize Canvas - FAIL (BUG-004)

TC19: Kiểm tra chức năng Rotate - PASS

TC20: Kiểm tra mở file từ File Explorer - FAIL (BUG-002, BUG-005)

b. Thông tin Báo Cáo Lỗi

| Chỉ số | Số lượng |
| --- | --- |
| Tổng số lỗi phát hiện | 5 |
| Lỗi mức độ Critical (Nghiêm trọng) | 0 |
| Lỗi mức độ High (Cao) | 2 |
| Lỗi mức độ Medium (Trung bình) | 1 |
| Lỗi mức độ Low (Thấp) | 2 |

Phân loại lỗi theo giai đoạn phát hiện:

Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chức năng: 5

Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 1: 0

Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 2: 0

Chi tiết các lỗi đã phát hiện:

BUG-001 - Chức năng Undo bị giới hạn lịch sử (chỉ 3 bước)

Mức độ: Cao

Trạng thái: Mới

Ảnh hưởng: Giảm khả năng sửa lỗi và trải nghiệm người dùng

BUG-002 - Thông báo lỗi không rõ ràng khi mở file bị hỏng

Mức độ: Trung bình

Trạng thái: Mới

Ảnh hưởng: Người dùng khó xác định nguyên nhân lỗi

BUG-003 - Công cụ Zoom không giữ vị trí trung tâm khi phóng to

Mức độ: Thấp

Trạng thái: Mới

Ảnh hưởng: Gây khó chịu khi làm việc với hình ảnh lớn

BUG-004 - Mất dữ liệu khi Resize canvas không có cảnh báo

Mức độ: Cao

Trạng thái: Mới

Ảnh hưởng: Mất dữ liệu quan trọng, không thể khôi phục

BUG-005 - Tiêu đề cửa sổ không cập nhật sau khi Save

Mức độ: Thấp

Trạng thái: Mới

Ảnh hưởng: Gây nhầm lẫn nhỏ cho người dùng

3. Phân tích Kết quả

3.1. Điểm mạnh của sản phẩm

Các chức năng vẽ cơ bản hoạt động ổn định: Công cụ Pencil, Brushes, và Shapes đều hoạt động chính xác theo tài liệu

Chức năng lưu file đáng tin cậy: Save và Save As hoạt động tốt với nhiều định dạng (PNG, JPEG, BMP, GIF)

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng: Người dùng mới có thể nhanh chóng làm quen

Các công cụ chỉnh sửa cơ bản: Eraser, Selection, Cut/Copy/Paste hoạt động đúng như mong đợi

Thông báo xác nhận hợp lý: Hệ thống cảnh báo người dùng khi đóng file chưa lưu

3.2. Điểm yếu cần cải thiện

Giới hạn lịch sử Undo: Chỉ lưu được 3 bước hoàn tác là quá ít so với nhu cầu thực tế

Thiếu cảnh báo về mất dữ liệu: Chức năng Resize có thể gây mất dữ liệu mà không cảnh báo

Trải nghiệm Zoom chưa tốt: Không zoom vào vùng người dùng đang xem

Thông báo lỗi chung chung: Khó xác định nguyên nhân khi gặp lỗi

Cập nhật UI không nhất quán: Tiêu đề cửa sổ không cập nhật kịp thời

3.3. Đánh giá rủi ro

Rủi ro cao:

BUG-004 có thể gây mất dữ liệu quan trọng của người dùng - Cần sửa ngay

BUG-001 ảnh hưởng đến năng suất làm việc - Ưu tiên cao

Rủi ro trung bình:

BUG-002 gây khó khăn trong việc khắc phục lỗi - Nên sửa

Rủi ro thấp:

BUG-003 và BUG-005 chỉ gây phiền toái nhỏ - Có thể sửa sau

4. Phân bổ lỗi theo chức năng

| Chức năng | Số lỗi | Mức độ nghiêm trọng |
| --- | --- | --- |
| Undo/Redo | 1 | Cao |
| Resize Canvas | 1 | Cao |
| Zoom | 1 | Thấp |
| Open File | 1 | Trung bình |
| Save/UI | 1 | Thấp |
| Tổng cộng | 5 | - |

5. Metrics và Thống kê

5.1. Test Coverage (Độ bao phủ kiểm thử)

Số tính năng đã kiểm thử: 12/12 (100%)

Số test case trên mỗi tính năng: Trung bình 1-2 test cases

5.2. Defect Density (Mật độ lỗi)

Tổng số lỗi / Tổng số test case: 5/20 = 0.25 lỗi/test case

Lỗi nghiêm trọng / Tổng số lỗi: 2/5 = 40%

5.3. Pass Rate (Tỷ lệ thành công)

Tỷ lệ Pass: 75% (15/20)

Tỷ lệ Fail: 25% (5/20)

5.4. Test Execution Progress

Tuần 1: 10 test cases (50%)

Tuần 2: 10 test cases (50%)

Tổng tiến độ: 100% hoàn thành đúng kế hoạch

6. Khuyến nghị

6.1. Khuyến nghị sửa lỗi theo độ ưu tiên

Ưu tiên 1 (Phải sửa trước khi release):

BUG-004: Thêm cảnh báo khi Resize có thể gây mất dữ liệu

BUG-001: Tăng giới hạn lịch sử Undo lên ít nhất 10-20 bước

Ưu tiên 2 (Nên sửa trong bản cập nhật tiếp theo):

BUG-002: Cải thiện thông báo lỗi để rõ ràng hơn

Ưu tiên 3 (Có thể sửa sau):

BUG-003: Cải thiện logic Zoom để giữ vị trí hiện tại

BUG-005: Cập nhật tiêu đề cửa sổ ngay sau khi Save

6.2. Khuyến nghị cải thiện quy trình

Thêm kiểm thử tự động: Các test case cơ bản nên được tự động hóa để tiết kiệm thời gian

Kiểm thử hiệu năng: Cần kiểm tra hiệu năng khi làm việc với file lớn

Kiểm thử tương thích: Kiểm tra với nhiều phiên bản Windows khác nhau

User Acceptance Testing: Cần có phản hồi từ người dùng thực tế

6.3. Khuyến nghị về tài liệu

Cập nhật tài liệu hướng dẫn để ghi rõ giới hạn của chức năng Undo

Thêm cảnh báo trong tài liệu về rủi ro mất dữ liệu khi Resize

7. Kết luận

7.1. Tổng quan

Microsoft Paint đáp ứng được 75% yêu cầu kiểm thử với 15/20 test cases thành công. Các chức năng cơ bản hoạt động ổn định và đáng tin cậy. Tuy nhiên, vẫn còn 5 lỗi cần được khắc phục, trong đó 2 lỗi mức độ cao có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm và dữ liệu người dùng.

7.2. Quyết định Release

Khuyến nghị: CHO PHÉP RELEASE với điều kiện

Sản phẩm có thể được release sau khi:

Sửa BUG-004 (Mất dữ liệu khi Resize) - BẮT BUỘC

Sửa BUG-001 (Giới hạn Undo) - BẮT BUỘC

Ghi chú trong Release Notes về các giới hạn còn lại

Các lỗi mức độ thấp và trung bình có thể được sửa trong các bản cập nhật sau.

7.3. Đánh giá chung

Với tỷ lệ thành công 75%, Microsoft Paint vẫn là một công cụ vẽ cơ bản đáng tin cậy cho người dùng thông thường. Phần mềm đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản về vẽ và chỉnh sửa hình ảnh đơn giản. Việc khắc phục 2 lỗi ưu tiên cao sẽ nâng chất lượng sản phẩm lên mức xuất sắc.

8. Phụ lục

Người phê duyệt

Trưởng nhóm QA: Đặng Văn Khoa

Ngày phê duyệt: 30/12/2024

Danh sách tài liệu đính kèm

Kế hoạch kiểm thử chi tiết

20 Test cases đầy đủ

5 Báo cáo lỗi chi tiết với screenshots

Log file thực hiện kiểm thử